

**Cronograma de implementación**

**19/07/2024 a 19/08/2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Fecha de Inicio | Fecha de fin | Descripción |
| 1 | 19/07/2024 | 26/07/2024 | Prototipo de la App |
| 2 | 26/07/2024 | 02/08/2024 | Pagina Web |
| 3 | 02/08/2024 | 09/08/2024 | App final |
| 4 | 09/08/2024 | 19/08/2024 | Pruebas y pase a producción |

